# Proposition commerciale

Vantyse — Conseil et implémentation IA pour PME Objet : Qualification & routage automatique des demandes de devis entrantes Date d’émission : à compléter à l’envoi Validité de l’offre : 30 jours à compter de la date d’émission

## Contexte client

(à personnaliser avec le prospect lors de l’audit cadrage)

Entreprise du bâtiment recevant des demandes de devis par plusieurs canaux (email, formulaire site, téléphone), sans centralisation ni qualification systématique avant transmission aux conducteurs de travaux.

## Périmètre inclus

- Connexion à la boîte mail dédiée aux demandes de devis (lecture + envoi)

- Connexion au formulaire de contact du site (webhook)

- Extraction automatique des informations utiles à chaque demande (coordonnées, type de travaux, adresse chantier, urgence, budget estimé)

- Scoring de priorité automatique (1 à 3)

- Routage vers le bon conducteur de travaux selon une table de correspondance zone/type de chantier (fournie par le client)

- Accusé de réception automatique personnalisé au prospect

- Notification interne au conducteur de travaux assigné

- Mini-CRM de suivi (Google Sheets) : statut, score, conducteur assigné

- Gestion des cas incomplets (champs manquants) : notification à l’assistant administratif pour complément manuel

- Formation de l’équipe (1 session, moins d’1h)

- Documentation utilisateur

- 30 jours de support inclus après mise en production

## Périmètre exclu

- Transcription des appels téléphoniques et messages vocaux (évolution possible, non chiffrée ici)

- Connexion à un CRM tiers autre que Google Sheets (sur devis complémentaire)

- Prise de rendez-vous automatique (évolution possible)

- Reprise de l’historique des demandes antérieures à la mise en production

## Livrables

- Workflow n8n opérationnel et documenté

- Mini-CRM de suivi configuré

- Documentation technique et utilisateur

- Session de formation

- Rapport de recette

## Planning indicatif

| Étape | Délai |
| --- | --- |
| J+0 | Kick-off, accès et prérequis |
| J+1 à J+6 | Configuration extraction, scoring, routage |
| J+7 à J+9 | Connexion CRM, accusés de réception, notifications |
| J+10 à J+11 | Tests sur demandes réelles, ajustements |
| J+12 | Recette, formation, mise en production |

Délai total estimé : 12 jours ouvrés à compter du kick-off (sous réserve de disponibilité des accès et interlocuteurs côté client).

## Prix

| Poste | Montant HT |
| --- | --- |
| Automatisation + agent IA (one-shot) | 13 800 € |
| Option run mensuel (maintenance, monitoring, évolutions mineures, support N1) | 115 €/mois |

Option MVP 7 jours (scope réduit : extraction et notification email uniquement, sans routage multi-conducteurs ni mini-CRM, sans support post-livraison) : 4 800 € HT.

## Modalités de paiement

- 30 % à la signature

- 40 % au démarrage de la phase de tests

- 30 % à la recette finale

## Prérequis client

- Accès à la boîte mail dédiée aux demandes de devis (ou création d’une adresse dédiée)

- Accès administrateur au formulaire du site (ou coordonnées du prestataire web)

- Table de correspondance zones géographiques / conducteurs de travaux

- Un référent projet disponible côté client (2-3h sur la durée du projet)

## Garanties

- Recette contradictoire avant mise en production : le workflow est validé sur des demandes réelles avant activation définitive

- 30 jours de support inclus après mise en production (corrections de bugs, ajustements mineurs)

- Aucune donnée client n’est utilisée pour l’entraînement de modèles tiers

## Validité et signature

Cette proposition est valable 30 jours à compter de sa date d’émission.

Bon pour accord, le _____________, à _____________

Signature client : _____________________

Signature Vantyse : _____________________